Matriz de riesgos identificados

Contexto · Actualización posterior a la entrevista

Asignatura: Ingeniería de Software I

Docente: Olga Lucero Vega Márquez

Equipo: Johan Santiago Marín Obando · Franky Jhoel Camargo Silva · Juan David Vergaño López

Caso de estudio y conversación con cliente simulado.

| ID | Riesgo | Impacto | Probabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Ambigüedad de vigencia | Alta | Media |
| R-02 | Duplicación de cliente / pareja | Alta | Media |
| R-03 | Cierre de caja incorrecto | Alta | Media |
| R-04 | Divulgación de datos personales | Alta | Media |
| R-05 | Aumento indebido del alcance | Media | Alta |
| R-06 | Pérdida de registros del equipo | Alta | Media |
| R-07 | Confusión entre comprobante y envío real | Media | Media |

# Tratamientos propuestos

R-01 · Ambigüedad de vigencia: Aclaración de umbral amarillo y duración de planes; pruebas con fechas límite.  Responsable sugerido: Analista.

R-02 · Duplicación de cliente / pareja: Cédula única; la pareja requiere dos identidades distintas.  Responsable sugerido: Desarrollador.

R-03 · Cierre de caja incorrecto: Separar efectivo/transferencia; comparar con efectivo contado.  Responsable sugerido: Analista / propietario.

R-04 · Divulgación de datos personales: Roles, consentimiento, privacidad y no usar datos reales en demo.  Responsable sugerido: Administrador.

R-05 · Aumento indebido del alcance: No incluir accesos físicos; priorizar RP-01 y flujo básico.  Responsable sugerido: Equipo.

R-06 · Pérdida de registros del equipo: Copias de seguridad para producción; maqueta advierte uso de localStorage.  Responsable sugerido: Equipo.

R-07 · Confusión entre comprobante y envío real: Indicar claramente “preparado”; imprimir solo como demostración.  Responsable sugerido: Equipo.